UFV / XVI SIC / FEVEREIRO-2007 / Administração / 962  
_________________________________________________________________________

ANÁLISE DA VIABILIDADE FINANCEIRA EM INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS: ABORDAGEM DETERMÍNISTICA E SIMULAÇÕES DE RISCO

PAZZINI, Felipe Luis Santiago (Estudante); SILVA, Francimar Natalia; FERREIRA, Marco Aurélio Marques (Orientador); ABRANTES, Luiz Antônio (Professor)

Atualmente, o mercado imobiliário é um dos setores mais significativos da economia brasileira sendo considerado grande gerador de emprego e renda. Este possibilita movimentar grandes volumes de recursos financeiros, devido seu elevado grau de inter-relação setorial. Deste modo, o sucesso do investimento em empreendimentos imobiliários é fundamental, pois esta é uma atividade-chave para o desenvolvimento nacional. Para isso faz-se necessário uma análise prévia de viabilidade financeira para que o empreendedor tenha maior segurança na sua tomada de decisão. Contudo, existem poucos trabalhos ligados especificamente ao setor imobiliário. Assim, o presente estudo teve como objetivo realizar uma análise de viabilidade financeira, complementada por simulações de risco de um projeto de investimento imobiliário, o qual consiste na construção de três edifícios residenciais no município de Viçosa. A análise financeira foi realizada mediante os métodos de avaliação de projetos imobiliários e, para a análise de risco utilizou-se a técnica de simulação de Monte Carlo, mediante o programa @RISK. A taxa mínima de atratividade (TMA) considerada no estudo de caso foi de 1,5%. A partir da análise financeira estimou-se a obtenção dos seguintes resultados: payback no 19º mês; valor presente líquido (VPL) de R$250.688,57; taxa de retorno interna (TIR) de 5,42% ao mês e índice de lucratividade (IL) de 1,27. O resultado das simulações realizadas, indicou para as variáveis de saída, VPL, TIR e IL valores médios de R$ 194.899,30, 5% ao mês e de 1,26, respectivamente. A partir desta análise, pode-se ainda observar que o desvio padrão do VPL foi de R$ 43.228,72 e o da TIR de 1%. Já pelas distribuições de probabilidades acumuladas conclui-se que esse projeto de investimento imobiliário é viável financeiramente e possui baixo risco. Como conclusão, ressalta-se a importância das técnicas de simulação na geração de informações imprescindíveis para a tomada de decisões.